PLANS D'ACCIÓ · ULPIANO

Plan A · Arreglos SEO Técnicos

Plan B · Traducción al Catalán (i18n)

Sobre este documento Dos planes independientes pero coordinados. El Plan A se puede ejecutar esta semana — son cambios quirúrgicos en el código existente. El Plan B es una decisión de producto: implica refactorizar la arquitectura de rutas de Next.js y tiene un impacto SEO estratégico relevante dado que el mercado objetivo principal es Cataluña.

PLAN A

Arreglos SEO Técnicos

# A.1  Problema Crítico: Contenido no indexable en /modelos/*

Las páginas /modelos/* tienen todo el contenido en un componente con 'use client'. Esto significa que Google recibe HTML vacío en el primer byte — el contenido sólo existe en JavaScript. El fix es separar el contenido estático (texto indexable) del componente interactivo (acordeones, animaciones).

## Diagnóstico actual

// src/app/(marketing)/modelos/modelo-650/page.tsx — HOY export default function Modelo650Page() { return ( <> <BreadcrumbJsonLd items={[...]} /> <Modelo650Client /> // ← 'use client' — TODO el contenido aquí </> ); }

## Solución: patrón Server Shell + Client Islands

Mover el contenido textual principal (Hero, intro, tabla de cálculo, sección de reducciones) al Server Component de la página. Solo dejar en 'use client' los elementos verdaderamente interactivos: los acordeones FAQ y la navegación de modelos.

// src/app/(marketing)/modelos/modelo-650/page.tsx — NUEVO import { Modelo650Faq } from './Modelo650Faq'; // solo 'use client' import { ModelNav } from '@/components/modelos/ModelNav'; export default function Modelo650Page() { return ( <> <BreadcrumbJsonLd items={[...]} /> <ModelNav active='650' /> {/* client — navegación */} {/* ── Contenido SSR — Google lo indexa ── */} <section> <h1>Modelo 650: Guía Completa del Impuesto sobre Sucesiones en Cataluña</h1> <p>El Modelo 650 es el formulario de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para adquisiciones mortis causa...</p> {/* tabla de cálculo, secciones de reducciones, etc. */} </section> <Modelo650Faq /> {/* client — acordeones */} <CtaModelo /> {/* server — estático */} </> ); }

## Archivos a crear / modificar

| Archivo | Acción | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| modelos/modelo-650/page.tsx | Modificar | Extraer contenido textual al Server Component. Dejar solo <Modelo650Faq /> y <ModelNav /> como client islands. |
| modelos/modelo-651/page.tsx | Modificar | Ídem para Modelo 651 |
| modelos/modelo-652/page.tsx | Modificar | Ídem para Modelo 652 |
| modelos/modelo-653/page.tsx | Modificar | Ídem para Modelo 653 |
| modelos/modelo-660/page.tsx | Modificar | Ídem para Modelo 660 |
| components/modelos/ModelNav.tsx | Crear | Extraer el componente ModelNav del Client file actual — sigue siendo 'use client' por el estado active |
| modelos/modelo-650/Modelo650Faq.tsx | Crear | Extraer solo los acordeones FAQ. Mantener 'use client' por useState. |
| modelos/modelo-650/Modelo650Client.tsx | Eliminar o vaciar | Una vez migrado el contenido, este archivo deja de necesitarse. |

Validación post-fix Después de cada página: en Chrome, Ver código fuente (Ctrl+U) y buscar el H1. Si aparece en el HTML estático (no en el bundle JS), Google lo puede indexar. Alternativa: Google Search Console → Inspeccionar URL → Ver página renderizada.

# A.2  Indexar /soluciones (hub page)

La página /soluciones tiene robots: noindex y contenido stub. Es el hub que distribuye autoridad a las 4-5 páginas de soluciones. Sin ella indexada, las páginas hijo reciben menos link juice interno.

// src/app/(marketing)/soluciones/page.tsx — CAMBIO export const metadata: Metadata = { title: 'Soluciones de Gestión Sucesoria ¦ Ulpiano', description: 'Todas las soluciones de Ulpiano: planificación sucesoria, fiscalidad, ' + 'documentación y procesamiento documental para abogados y asesores.', // robots: { index: false } ← ELIMINAR ESTA LÍNEA alternates: { canonical: 'https://ulpiano.es/soluciones' }, }; export default function SolucionesPage() { return ( <main> <h1>Soluciones para la gestión sucesoria profesional</h1> <p>Ulpiano cubre todo el proceso sucesorio: inventario patrimonial, fiscalidad automatizada, generación documental y tramitación digital.</p> {/* Grid de cards enlazando a cada solución */} <SolucionesGrid /> </main> ); }

Esfuerzo: ~30 minutos. Impacto: ALTO — mejora la distribución de link juice interno.

# A.3  Reescribir Title Tags de /pensado-para/*

Los titles actuales no incluyen keyword de búsqueda. La plantilla actual es 'Para X | Gestión Digital de Herencias'. Ningún usuario busca eso. La reescritura es puramente en los metadatos.

| Página | Title actual | Title propuesto | Chars |
| --- | --- | --- | --- |
| /despachos | Para Despachos de Abogados ¦ Gestión Digital de Herencias | Software Herencias para Despachos de Abogados ¦ Ulpiano | 54 |
| /notarias | Para Notarías ¦ Gestión Digital de Herencias | Gestión Digital de Herencias para Notarías ¦ Ulpiano | 52 |
| /asesorias | Para Asesorías Fiscales ¦ Gestión Digital de Herencias | Asesoría Fiscal de Herencias: Modelo 650 Automatizado ¦ Ulpiano | 57 |
| /family-office | Para Family Offices ¦ Planificación Sucesoria Pre-Mortem | Planificación Sucesoria para Family Office ¦ Ulpiano | 51 |
| /funerarias | Para Funerarias ¦ Servicio Sucesorio Integrado | Tramitación de Herencias para Funerarias ¦ Ulpiano | 50 |
| /aseguradoras | Para Aseguradoras ¦ Servicio Sucesorio Complementario | Gestión Sucesoria para Aseguradoras y Pólizas de Vida ¦ Ulpiano | 57 |

Esfuerzo: 20 minutos total (1 línea por archivo). Impacto: ALTO — mejora inmediata de CTR en SERP.

# A.4  Añadir Schema FAQPage a /modelos/*

Los acordeones FAQ que ya existen en cada página de modelo son candidatos perfectos para FAQPage schema. Añadirlo es una línea en el page.tsx — sin tocar el componente cliente.

// src/app/(marketing)/modelos/modelo-650/page.tsx // Añadir este bloque JUNTO al BreadcrumbJsonLd existente: <script type='application/ld+json' dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify({ '@context': 'https://schema.org', '@type': 'FAQPage', 'mainEntity': [ { '@type': 'Question', 'name': '¿Quién está obligado a presentar el Modelo 650?', 'acceptedAnswer': { '@type': 'Answer', 'text': 'Cada heredero o legatario que adquiera bienes o derechos por herencia...' } }, { '@type': 'Question', 'name': '¿Cuál es el plazo de presentación del Modelo 650?', 'acceptedAnswer': { '@type': 'Answer', 'text': '6 meses desde la fecha del fallecimiento del causante...' } }, // ... 2-3 preguntas más ] })}} />

Por qué importa FAQPage schema genera rich snippets en Google (respuestas desplegables bajo el resultado). También aumenta la probabilidad de aparecer en 'People Also Ask' (PAA). Para keywords como 'modelo 650 cataluña' con KD=0, esto puede poner a Ulpiano en posición 1 visual.

# A.5  Cross-linking entre silos

Actualmente los silos son estancos. Cada página /modelos/* debe terminar con un CTA que enlace a /soluciones/fiscalidad-sucesoria, y viceversa. Este enlazado bidireccional multiplica el link juice interno.

| Desde | Hacia | Anchor text recomendado |
| --- | --- | --- |
| /modelos/modelo-650 | /soluciones/fiscalidad-sucesoria | «Genera el Modelo 650 automáticamente desde el expediente» |
| /modelos/modelo-660 | /soluciones/planificacion-sucesoria | «Genera el inventario de bienes con Ulpiano» |
| /modelos/modelo-651 | /soluciones/fiscalidad-sucesoria | «Calcula el impuesto de donaciones sin errores» |
| /soluciones/fiscalidad-sucesoria | /modelos | «Guía completa de modelos fiscales sucesorios» |
| /pensado-para/despachos | /recursos/checklist-expediente-* | «Descarga la checklist del expediente sucesorio» |
| /pensado-para/asesorias | /modelos/modelo-650 | «Qué es el Modelo 650 y cómo se calcula» |

# A.6  Fonts (display:swap) y Open Graph images

## Font display:swap

// src/app/layout.tsx — añadir display: 'swap' en cada font const inter = Inter({ variable: '--font-inter', subsets: ['latin'], weight: ['300', '400', '500', '600', '700'], display: 'swap', // ← AÑADIR }); const dmSans = DM_Sans({ variable: '--font-dm-sans-var', subsets: ['latin'], weight: ['400', '500', '600', '700'], display: 'swap', // ← AÑADIR });

## Open Graph images

Next.js 13+ tiene soporte nativo para og:image dinámicas via Route Handlers. La opción más rápida es crear una imagen SVG estática por categoría de página.

// src/app/(marketing)/modelos/modelo-650/page.tsx export const metadata: Metadata = { // ...existente... openGraph: { images: [{ url: '/og/modelo-650.png', width: 1200, height: 630 }], }, twitter: { images: ['/og/modelo-650.png'], }, }; // Crear imágenes en: public/og/modelo-650.png, modelo-651.png, etc. // Tamaño: 1200×630px — se puede crear con Canva, Figma o Satori (Next.js)

Esfuerzo: diseño de plantilla 2h + implementación 30 min. Impacto: ALTO para compartidos en RRSS y LinkedIn.

# Resumen: Checklist Plan A

|  | Tarea | Impacto | Esfuerzo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | A.1 — Migrar /modelos/* a Server Components (SSR) | CRÍTICO | 3-4 h | Semana 1 |
| ☐ | A.2 — Indexar /soluciones hub con contenido real | ALTO | 30 min | Semana 1 |
| ☐ | A.3 — Reescribir titles de /pensado-para/* | ALTO | 20 min | Semana 1 |
| ☐ | A.5 — Añadir cross-links entre silos | ALTO | 1 h | Semana 1 |
| ☐ | Enviar sitemap a Google Search Console | CRÍTICO | 10 min | Hoy |
| ☐ | A.6 — Añadir display:swap a las 3 fuentes | MEDIO | 10 min | Semana 1 |
| ☐ | A.4 — Schema FAQPage en /modelos/* | ALTO | 2 h | Semana 2 |
| ☐ | A.6 — Crear og:images (1200×630) y añadir a metadata | ALTO | 2-3 h | Semana 2 |
| ☐ | Resolver /soluciones/activos-digitales (stub o redirect) | MEDIO | 15 min | Semana 2 |
| ☐ | Añadir BreadcrumbJsonLd al hub /modelos | BAJO | 15 min | Semana 2 |

PLAN B

Traducción al Catalán — Estrategia i18n

# B.0  Por qué traducir al catalán

ARGUMENTO SEO El mercado objetivo de Ulpiano es Cataluña. Una parte significativa de los profesionales legales — notarios, abogados del ICAB, asesores — trabajan en catalán, y muchas búsquedas técnicas en el sector se hacen en catalán: 'model 650 Catalunya', 'gestió d'herències', 'impost de successions Catalunya'. Una versión /ca/* indexada crearía un segundo conjunto de URLs posicionables para las mismas keywords pero en catalán — sin canibalización, con hreflang correcto. Doble superficie de entrada para el mismo producto. ARGUMENTO DE MARCA Llegar a un despacho de Barcelona o una notaría de Girona en catalán es un diferenciador real. Ningún competidor actual lo hace. Es la lengua del CCCat, la Llei 19/2010 y la ATC — las leyes que Ulpiano automatiza.

# B.1  Tres opciones arquitectónicas — Comparativa

| Opción | Estructura URL | SEO | Complejidad | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · Subdomain | ca.ulpiano.es/... | Bueno (Google trata subdominios como sitios separados) | Media | NO — fragmenta la autoridad del dominio principal |
| B · Subpath /ca/ | ulpiano.es/ca/... | Óptimo (hereda toda la autoridad del dominio) | Media-baja | ✓ RECOMENDADO — estándar de la industria para sitios bilingües |
| C · URL parameter | ulpiano.es?lang=ca | Malo (Google no indexa bien params de idioma) | Baja | NO — pésimo para SEO, no seguir este camino |

# B.2  Arquitectura técnica: /ca/ subpath con Next.js App Router

El App Router de Next.js 16 no tiene i18n nativo igual que el Pages Router, pero soporta perfectamente el patrón [locale] como segmento de ruta. Esta es la estructura propuesta:

## Estructura de carpetas propuesta

src/app/ ├── layout.tsx ← layout raíz (sin cambios) ├── [locale]/ ← NUEVO: segmento dinámico 'es' o 'ca' │ ├── layout.tsx ← layout por idioma (hreflang, lang attr) │ ├── (marketing)/ ← mismo route group │ │ ├── modelos/ │ │ │ ├── modelo-650/ │ │ │ │ └── page.tsx ← metadata + contenido en el idioma correcto │ │ │ └── ... │ │ ├── pensado-para/ │ │ └── ... │ └── page.tsx ← Home por idioma ├── middleware.ts ← NUEVO: detecta idioma y redirige └── ... // URLs resultantes: // ulpiano.es/es/modelos/modelo-650 (español) // ulpiano.es/ca/modelos/model-650 (catalán — slug traducido)

## Opción simplificada: ES como raíz, /ca/ solo catalán

Para no romper las URLs actuales (que ya están bien posicionadas en el sitemap y links), se puede optar por mantener /es como la raíz actual y añadir /ca como prefijo solo para catalán:

// Mantener rutas existentes sin prefijo para español: // ulpiano.es/modelos/modelo-650 ← español (sin cambios, no rompe SEO) // Añadir rutas /ca/* para catalán: // ulpiano.es/ca/models/model-650 ← catalán (slugs traducidos) // src/app/ca/(marketing)/models/model-650/page.tsx // ← rutas catalanas en una carpeta separada src/app/ca/

Ventaja de la opción simplificada Las URLs existentes no cambian — cero riesgo de perder el posicionamiento incipiente. No requiere middleware de redirección. Se puede lanzar en fases: primero las páginas más importantes.

# B.3  Implementación de hreflang

El hreflang es lo que le dice a Google que estas dos páginas son la misma pero en idiomas diferentes. Sin él, Google podría tratar las versiones como contenido duplicado.

// src/app/(marketing)/modelos/modelo-650/page.tsx (español) export const metadata: Metadata = { // ... alternates: { canonical: 'https://ulpiano.es/modelos/modelo-650', languages: { 'es': 'https://ulpiano.es/modelos/modelo-650', 'ca': 'https://ulpiano.es/ca/models/model-650', }, }, }; // src/app/ca/(marketing)/models/model-650/page.tsx (catalán) export const metadata: Metadata = { // ...títols i descripcions en català... alternates: { canonical: 'https://ulpiano.es/ca/models/model-650', languages: { 'es': 'https://ulpiano.es/modelos/modelo-650', 'ca': 'https://ulpiano.es/ca/models/model-650', }, }, };

# B.4  Slugs en catalán — Mapa de URLs

Las URLs en catalán deben estar en catalán. No usar slugs en español con prefijo /ca/ — eso penaliza la coherencia semántica.

| URL Español (actual) | URL Catalán (nueva) | Título catalán |
| --- | --- | --- |
| / | /ca/ | Plataforma de Gestió Successòria |
| /soluciones/planificacion-sucesoria | /ca/solucions/planificacio-successoria | Planificació Successòria |
| /soluciones/fiscalidad-sucesoria | /ca/solucions/fiscalitat-successoria | Fiscalitat Successòria |
| /soluciones/documentacion-sucesoria | /ca/solucions/documentacio-successoria | Documentació Successòria |
| /modelos | /ca/models | Models de l'Impost de Successions |
| /modelos/modelo-650 | /ca/models/model-650 | Model 650: Guia Completa |
| /modelos/modelo-651 | /ca/models/model-651 | Model 651: Impost de Donacions |
| /modelos/modelo-660 | /ca/models/model-660 | Model 660: Declaració de Successions |
| /pensado-para/despachos | /ca/pensat-per/despatxos | Programari per a Despatxos d'Advocats |
| /pensado-para/notarias | /ca/pensat-per/notaries | Gestió Digital per a Notaries |
| /pensado-para/asesorias | /ca/pensat-per/assessories | Assessoria Fiscal d'Herències |
| /pensado-para/family-office | /ca/pensat-per/family-office | Planificació Successòria Family Office |
| /recursos/checklist-expediente-* | /ca/recursos/checklist-expedient-* | Checklist de l'Expedient Successori |
| /demo | /ca/demo | Sol·licita la teva Demo |

# B.5  Language Switcher en la navegación

El switcher de idioma debe ser un enlace visible en el Nav. No oculto, no en el footer. Google lo usa para descubrir las versiones alternativas.

// src/app/_components/Nav.tsx — añadir al nav__links // El componente necesita saber la URL equivalente en el otro idioma. // Pasarla como prop desde cada page.tsx: // En cada page.tsx español: <Nav altLang={{ href: '/ca/models/model-650', label: 'CA' }} /> // En cada page.tsx catalán: <Nav altLang={{ href: '/modelos/modelo-650', label: 'ES' }} /> // Render en Nav: <Link href={altLang.href} className='nav__lang-toggle'> {altLang.label} </Link>

# B.6  Fases de implementación

| 1 | Infraestructura i18n (sin contenido) Crear estructura /ca/, middleware si se usa, hreflang en páginas ES existentes |
| --- | --- |

- Crear carpeta src/app/ca/ con estructura espejo

- Añadir alternates.languages a los metadata de las páginas ES existentes

- Actualizar sitemap.ts para incluir las 14 URLs /ca/* nuevas

- Añadir lang switcher al Nav

Esfuerzo: 4-6 horas. Ningún contenido en catalán aún — solo la estructura.

| 2 | Contenido catalán — Prioridad 1 /ca/models/model-650 y /ca/models/model-660 — mayor volumen de búsqueda |
| --- | --- |

- Traducir metadata (title, description) al catalán para modelo-650 y modelo-660

- Traducir el contenido SSR de los Server Components (una vez migrados en Plan A)

- Traducir FAQs al catalán

- Keywords objetivo CA: 'model 650 Catalunya', 'impost successions Catalunya', 'declaració successions'

Esfuerzo: 1-2 días. Impacto SEO directo en las keywords de mayor volumen.

| 3 | Contenido catalán — Prioridad 2 /ca/models/* completo + /ca/pensat-per/* + /ca/solucions/* |
| --- | --- |

- Traducir las 3 páginas de modelos restantes (651, 652, 653)

- Traducir las 4 páginas de segmento más importantes: despatxos, notaries, assessories, family-office

- Traducir /ca/solucions/* (las 4 páginas de soluciones)

Esfuerzo: 3-4 días de traducción. Se puede hacer en paralelo con otras tareas.

| 4 | Contenido catalán — Prioridad 3 Home, recursos y conversión |
| --- | --- |

- Traducir home /ca/ — copy completo incluyendo Hero, ComoFunciona, CtaFinal

- Traducir /ca/recursos/checklist-expedient-successori

- Traducir /ca/demo y /ca/contacte

Esfuerzo: 2-3 días. Completa la presencia bilingüe del sitio.

# B.7  Keywords objetivo en catalán

Estas keywords no tienen datos de volumen en Ahrefs (mercado pequeño), pero la intención de búsqueda es real y la competencia es prácticamente inexistente.

| Keyword catalán | Página objetivo | Keyword español equivalente |
| --- | --- | --- |
| model 650 Catalunya | /ca/models/model-650 | modelo 650 cataluña (2.300/mes) |
| impost de successions Catalunya | /ca/models/model-650 | impuesto sucesiones cataluña (1.700/mes) |
| model 660 successions | /ca/models/model-660 | modelo 660 (1.600/mes) |
| impost de donacions Catalunya | /ca/models/model-651 | impuesto donaciones cataluña (1.000/mes) |
| gestió d'herències advocats | /ca/pensat-per/despatxos | gestión herencias despacho (200/mes) |
| quadern particional herència | /ca/solucions/documentacio-* | cuaderno particional herencia (300/mes) |
| checklist expedient successori | /ca/recursos/checklist-* | checklist expediente sucesorio (150/mes) |
| planificació successòria | /ca/solucions/planificacio-* | planificación sucesoria (150/mes) |
| assessoria fiscal herències model 650 | /ca/pensat-per/assessories | asesoría fiscal herencias modelo 650 |

# B.8  Resumen de decisión y recomendación final

RECOMENDACIÓN Ejecutar primero el Plan A completo (1-2 semanas). Es la condición previa: si el contenido de /modelos/* no está en SSR, añadir una versión catalana de esas páginas tampoco se indexará. Una vez el Plan A esté desplegado, iniciar la Fase 1 del Plan B (infraestructura i18n, sin contenido) — es un cambio de código sin impacto en usuario. Después, ir publicando las traducciones catalanas en orden de prioridad de keywords. Cronograma sugerido: Semanas 1-2 · Plan A completo → Semana 3 · Fase B.1 (infraestructura) → Mes 2 · Fases B.2 y B.3 → Mes 3 · Fase B.4

Plans d'acció generats per a Ulpiano · ulpiano.es · Abril 2026